Phần A

- Độ dài sprint: 2 tuần, tổng 4 sprint trong 8 tuần

- Lí do: đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và chất lượng hoàn thiện

| Vai trò | Phân công |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, xác định nghiệp vụ tích/đổi điểm, nghiệm thu |
| Scrum Master | Điều phối quy trình, gỡ nghẽn, bảo vệ tiến độ Sprint |
| Development Team | Lập trình cơ sở dữ liệu, API, kiểm thử tính năng |

- Sự kiện Scrum quan trọng nhất: Sprint Planning, thể hiện trụ cột minh bạch và thích nghi

Phần B

- 5 hạng mục backlog

  - Tích điểm sau thanh toán

  - Đổi điểm lấy mã giảm giá

  - Xem lịch sử điểm

  - Thu hồi điểm khi hủy đơn

  - Thông báo điểm sắp hết hạn

- Phân loại MoSCoW

  - Must have: hạng mục 1, 2 , 4

  - Should have: hạng mục 3

  - Could have: hạng mục 5

- Danh sách hạng mục sẽ đưa vào Sprint 1:

  - 3 hạng mục Must have(1,2,4)

  - 1 hạng mục Should have(3)

Phần C

- Hạng mục có độ ưu tiên cao nhất từ phần B: “Tích điểm sau khi thanh toán”

  - AC1 : Đơn 500.000đ thành công Tự động cộng 50 điểm.

  - AC2 : Đơn thanh toán thất bại  Không cộng điểm.

  - AC3 : Đơn đã cộng 30 điểm bị hủy  Tự động trừ thu hồi 30 điểm (số dư có thể về âm).

- DOD chung:

  - Đạt chuẩn Coding Convention và qua Peer Review.

  - Viết Unit Test độ phủ ≥80% và test Pass trên Staging.

  - Hoàn tất tài liệu API và sẵn sàng Deploy.

Phần D

- Quy trình: Từ chối thay đổi vào Sprint đang chạy; yêu cầu Marketing đưa yêu cầu đổi tỷ lệ thành PBI mới để ưu tiên xem xét cho Sprint sau.

- Cần cập nhật:

  - Product Backlog: sửa đổi hằng số quy đổi hạng mục đổi điểm

  - AC: Cập nhật lại giá trị quy đổi tương ứng trong kịch bản đổi điểm

  - DOD: không thay đổi